|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО**  **ОБРАЗОВАНИЯ**  **ПРИДОЛИННЫЙ**  **СЕЛЬСОВЕТ**  **Ташлинского района**  **Оренбургской области**  **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** | | | | |
| 18.05.2021 | **№** | 30-п |
| **п. Придолинный** | | | | |

О подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства и объектов

социальной сферы муниципального

образования к работе в осенне –

зимний период 2021-2022 годов.

В целях своевременной и качественной подготовки объектов социальной сферы и жилищно - коммунального хозяйства к работе в осенне -зимний период 2021-2022 годов, для оценки готовности к предстоящему отопительному сезону объектов электро – тепло – газоснабжения, объектов:

1. Разработать план основных мероприятий по подготовке к работе в осенне – зимний период 2021-2022 гг. согласно приложению 1
2. До октября месяца 2021 года включительно, до 25 числа каждого месяца, предоставлять отчет в администрацию сельсовета по форме плана основных мероприятий.
3. Рекомендовать:
   * Руководителям муниципальных учреждений и предприятий принять меры по ликвидации задолженности перед поставщиками за потребленные коммунальные услуги в срок до 1 августа 2021 года.
   * Руководителям организаций и учреждения обеспечить подготовку объектов к предстоящему осенне – зимнему периоду с оформлением до 1 октября 2021 года паспортов готовности, в соответствии с Положением об оценке готовности электро – и теплоснабжающих организации к работе в осенне – зимний период.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального

образования Д.М.Горбунова

Разослано: прокурору района, администрации района

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы

Придолинного сельсовета к работе в осенне-зимний период 2021-2022 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жилые дома | | | | | котельные | | | мини-котельные  (топочные) | | | теплосети | | | | водопровод | | | | Детские  Сады | | | Лечебные  учреждения | | | | школы | | | |
| Все  го,  шт | Под  гот  овлено  шт. | Прин.  по  Пас  пор  ту  шт. | кровля | | В  С  Е  Го,  шт | Под  гот  отвлено  шт | При  нято  по  паспорту | В  С  Е  Г  О,  шт | Под  гот  овлено  шт | При  нят  по  пасп.  гот.  шт | Все  го,  км | Рем  с заменой | | Все  го,  км | | Ремонт  с заменой | | Все  го,  шт | | Под  гот  овлено  шт | При  нят  по  паспорту,  шт | | В  С  Е  Го  шт | Под  гот  овлено,  шт | При  нят  по  пас  порту,  шт | | В  С  Е  Г  О  шт | Под  гот  овлено,  шт | При  нято  по  пас  порту  шт |
| План,  шт | Факт,  шт | Пл.,  км | Факт,  км | Пл  км | Факт  км |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 |
| **ИТОГО** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **8,5** | | **-** | **-** | **1** | | **-** | **-** | | **1** | **-** | **-** | | **1** | **-** | **-** |
| Муниц.  х-во | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 8,5 | | - | - | 1 | | - | - | | 1 | - | - | | 1 | - | - |
| Ведом-ства  (сельхозпредприятие  ЗАО,  ООО) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - | | - | - | - | | - | - | - |
| другие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - | | - | - | - | | - | - | - |

Глава администрации Д.М.Горбунова