|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ****МУНИЦИПАЛЬНОГО****ОБРАЗОВАНИЯ****ПРИДОЛИННЫЙ****СЕЛЬСОВЕТ****Ташлинского района****Оренбургской области****П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** |
| 05.06.2017 | **№** | 39-п |
| **п. Придолинный** |

О подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства и объектов

социальной сферы муниципального

образования к работе в осенне –

зимний период 2017-2018 годов.

 В целях своевременной и качественной подготовки объектов социальной сферы и жилищно - коммунального хозяйства к работе в осенне -зимний период 2017-2018 годов, для оценки готовности к предстоящему отопительному сезону объектов электро – тепло – газоснабжения, объектов:

1. Разработать план основных мероприятий по подготовке к работе в осенне – зимний период 2017-2018 гг. согласно приложению 1
2. До октября месяца 2017 года включительно, до 25 числа каждого месяца, предоставлять отчет в администрацию сельсовета по форме плана основных мероприятий.
3. Рекомендовать:
	* Руководителям муниципальных учреждений и предприятий принять меры по ликвидации задолженности перед поставщиками за потребленные коммунальные услуги в срок до 1 августа 2017 года.
	* Руководителям организаций и учреждения обеспечить подготовку объектов к предстоящему осенне – зимнему периоду с оформлением до 1 октября 2017 года паспортов готовности, в соответствии с Положением об оценке готовности электро – и теплоснабжающих организации к работе в осенне – зимний период.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального

образования Д.М.Горбунова

Разослано: прокурору района, администрации района

П Л А Н

Основных мероприятий по подготовке жилищно – коммунального хозяйства

Придолинного сельсовета к работе в осенне – зимний период 2017-2018 г.

по состоянию на «25» июля 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жилые дома | котельные | мини-котел | теплосети | водопровод | детские сады | лечебные учреждения | школа |
| Всего | подготовлено | пр.по паспорту | кровля | всего | подгототовлено | принятпо паспорту | ВСЕГО | подготовлено | принятпопаспорту | ВСЕГО | Рем сзамен. | ВСЕГО | Рем. сзамен. | ВСЕГО | подготовлено | при нят по пас пор ту | ВСЕГО | подготовлено | принятпопаспорту | ВСЕГО | подготовлено | При нято по паспорту |  |
| план | факт | пл | факт | пл. | факт |
| Муниц. хоз-во | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Ведом-ства(ЗАО) | 17 | - | - | 17 | 17 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,9 | 13,9 | 13,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО | 17 | - | - | 17 | 17 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |

Глава муниципального образования

Придолинный сельсовет Д.М.Горбунова