|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **ПРИДОЛИННЫЙ СЕЛЬСОВЕТ**  **ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА**  **ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**  **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** | | | | 20.10.2017 | **№** | 63-п | | **п. Придолинный** | | |     О внесении изменений в постановление № 12-п от 13.03.2017 г. «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Придолинный сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2017-2033 годы» |  |

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 25 декабря 2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь Уставом муниципального образования Придолинный сельсовет Ташлинского района Оренбургской области:

1. Внести изменения в приложение 1 к муниципальной программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Придолинный сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2017-2033 годы» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте администрации Ташлинского района в сети «Интернет» и в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

Глава администрации Д.М.Горбунова

Разослано: Прокуратуре района, финансовому отделу Ташлинского района, бухгалтеру.

Приложение №1

к муниципальной программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Придолинный сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2017–2033 годы»

**Основные мероприятия и ресурсное обеспечение**

**муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры**

**муниципального образования Придолинный сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2017–2033 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | **Объемы финансирования (тыс. руб.)** | | | | | | Исполнители |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2033 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **Основное мероприятие «Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»** | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1 | Техническое обслуживание дорог местного значения (расчистка, профилирование, грейдирование, и др.) | в течение всего периода |  |  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования Придолинный сельсовет |
| **Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в сельском поселении»** | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1 | Приобретение и установка дорожных знаков | в течение всего периода | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **51,5** | **51,5** | **51,5** | Администрация муниципального образования Придолинный сельсовет |
| Мероприятие 2 | Освещение автомобильных дорог |  | **192,0** | **123,4** | **151,5** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |  |
| Мероприятие 3 | Мероприятия по очистке от снега, удалению наледи и снежных накатов на дорогах общего пользования местного значения | в течение всего периода | **35,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | Администрация муниципального образования Придолинный сельсовет |
| **Основное мероприятие «Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети в границах поселении»** | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1 | Подготовка проектной документации на капитальный ремонт внутрипоселковых дорог муниципального значения и искусственных сооружений на них | в течение всего периода | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Администрация муниципального образования \_Придолинный сельсовет |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Мероприятие 2 | Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них в границах населенного пункта всего, в том числе: |  | | | | | | | Администрация муниципального образования Придолинныйсельсовет |
| П.Придолинный ул.Центральная |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3 | Отсыпка и ямочный ремонт автомобильных дорог местного значения всего, в том числе: |  | | | | | | | Администрация муниципального образования Придолинный сельсовет |
| .п.Придолинный ул.Садовая |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| улАптечная |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ул. Больничная |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ул. Шубрикова |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |