| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИДОЛИННЫЙ СЕЛЬСОВЕТ Ташлинского района Оренбургской области П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 05.08.2014 | № | 36-п |  |
| п. Придолинный |  |  |  |  |

О подготовке объектов электро-

тепло-газоснабжения и объектов

ЖКХ к работе в осенне -зимний

период 2014-2015 годов на

территории  Придолинного

сельсовета.

В целях своевременной и качественной подготовки объектов социальной сферы и жилищно - коммунального хозяйства к работе в осенне -зимний период 2014-2015 годов, для оценки готовности к предстоящему отопительному сезону объектов электро – тепло – газоснабжения, объектов:

- Разработать план основных мероприятий по подготовке к работе в осенне – зимний – период 2014-2015 гг. согласно приложению 1

- До октября месяца 2014 года включительно, до 25 числа каждого месяца, предоставлять  отчет в администрацию сельсовета по форме плана основных мероприятий.

- Рекомендовать:

  - Руководителям муниципальных учреждений и предприятий принять меры по ликвидации задолженности перед поставщиками за потребленные коммунальные услуги в срок до 5 августа 2014 года.

  - Руководителям  организаций и учреждения  обеспечить подготовку объектов к предстоящему осенне – зимнему периоду с оформлением до 1 октября 2014 года паспортов готовности, в соответствии с Положением об оценке готовности электро – и теплоснабжающих организации к работе в осенне – зимний период.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

- Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального

образования                                                                          Д.М.Горбунова

Разослано: прокурору района, администрации района

П Л А Н

Основных мероприятий по подготовке жилищно – коммунального хозяйства

Придолинного сельсовета к работе в осенне – зимний период 2014-2015 г.

по состоянию на «06» августа 2013 г.

|  | Жилые дома |  |  |  |  | котельные |  |  |  |  |  | мини-котел |  |  |  |  |  | теплосети |  |  |  |  | водопровод |  |  | детские сады |  |  |  |  |  | лечебные учреждения |  |  | школа |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | под гот овл ено | пр. по пас пор ту | кровля |  |  | вс его |  | под гот ото вле но |  | при нят по пас пор ту |  | В С Е Г О |  | под гот овл ено |  | при нят по пас пор ту |  | В С Е Г О |  | Рем с замен. |  | В С Е Г О | Рем. с замен. |  | В С Е Г О |  | под гот овл ено | при нят по пас пор ту |  | В С Е Г О |  | под гот овл ено | при нят по пас пор ту | В С Е Г О |  | под гот овл ено | При нято по паспорту |  |
|  |  |  |  | пл ан | фа кт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пл | фа кт |  | пл. | фа кт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниц. хоз-во | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 2 |  | - |  | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | 1 | - |  | - |  | 1 | - | - |  | 1 | - | - |  |
| Ведом- ства (ЗАО) | 17 | - | - | 17 | 17 | - |  | - |  | - |  | 2 |  | - |  | - |  |  |  | - | - | - | 13,9 | 13,9 | 13,9 |  | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  |
| ИТОГО | 17 | - | - | 17 | 17 | - |  | - |  | - |  | 4 |  | - |  | - |  |  |  | - | - | - | 13,9 | 13,9 | 13,9 |  | 1 | - |  | - |  | 1 | - | - |  | 1 | - | - |  |

Глава муниципального образования

Придолинный сельсовет                                                                                                                          Д.М.Горбунова